Оценка стоимости

Бюджет первого года эксплуатации

Санаторий-профилакторий «Лукоморье» • версия 2.0 • 08.10.2026

1. Исходные допущения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обращения | 50 в день / 18 250 в год |
| Средний запрос | 3 300 входных + 700 выходных токенов |
| Модель | gpt-5.6-terra |
| Тариф модели | $2 / 1 млн входных; $12 / 1 млн выходных токенов |
| Эмбеддинги | text-embedding-3-small, $0.02 / 1 млн токенов |
| VPS | $15 в месяц |
| Мониторинг и резервные копии | $5 в месяц |
| Ставка специалиста | $15 в час |

2. Расчёт API

| Статья | Формула | Год, USD |
| --- | --- | --- |
| Входные токены | 18 250 × 3 300 / 1 млн × $2 | 120.45 |
| Выходные токены | 18 250 × 700 / 1 млн × $12 | 153.30 |
| Эмбеддинги | ≈ 1.2 млн токенов × $0.02 | 0.02 |
| Итого OpenAI | сумма | 273.77 |

Кеширование уменьшит повторные обращения к модели, поэтому расчёт без скидки от кеша является консервативным. Фактическая стоимость зависит от длины контекста, модели и доли повторных запросов.

3. Инфраструктура и сопровождение

| Статья | Период | USD |
| --- | --- | --- |
| VPS | $15 × 12 | 180.00 |
| Мониторинг и backup | $5 × 12 | 60.00 |
| Сопровождение | 2 ч × $15 × 12 | 360.00 |
| OpenAI API | из расчёта выше | 273.77 |
| Резерв 20% | 20% от операционных затрат | 174.75 |
| Итого эксплуатация | за 12 месяцев | 1 048.52 |

4. Разработка и итог первого года

| Статья | Расчёт | USD |
| --- | --- | --- |
| Разработка MVP | 40 ч × $15 | 600.00 |
| Эксплуатация | 12 месяцев | 1 048.52 |
| Итого первый год | разработка + эксплуатация | 1 648.52 |

5. Экономический эффект

Если ассистент самостоятельно закрывает 70% из 50 ежедневных обращений и каждое экономит 3 минуты администратора, экономия составляет около 639 часов в год. При условной стоимости рабочего времени $5/час эффект — около $3 194 в год. Оценочный чистый эффект первого года — около $1 545, а срок окупаемости — примерно 6–7 месяцев. Это прогноз, а не гарантированный результат; показатели требуется подтвердить аналитикой после запуска.

6. Чувствительность

| Сценарий | Обращений/день | OpenAI/год | Первый год |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 20 | $109.51 | $1 451.41 |
| Базовый | 50 | $273.77 | $1 648.52 |
| Высокий | 100 | $547.53 | $1 977.04 |

7. Источники и оговорки

• OpenAI, страница gpt-5.6-terra: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.6-terra

• OpenAI, text-embedding-3-small: https://developers.openai.com/api/docs/models/text-embedding-3-small

• OpenAI, deprecations: https://developers.openai.com/api/docs/deprecations

• Цены OpenAI и инфраструктуры следует перепроверить непосредственно перед защитой и закупкой. Налоги и курсовая разница не включены.