Техническое задание

Кодовый RAG-ассистент с веб-чатом

Санаторий-профилакторий «Лукоморье» • версия 2.0 • 08.10.2026

1. Общая информация

Заказчик: санаторий-профилакторий «Лукоморье». Исполнитель и автор проекта: Чигарев Денис Юрьевич. Продукт: русскоязычный AI-ассистент на официальном сайте.

Контекст: посетители сайта регулярно уточняют цены, состав путёвок, процедуры, документы и правила заезда. Ручная обработка типовых вопросов увеличивает нагрузку на администратора и ограничена временем работы.

Изменение относительно учебного шаблона: no-code связка n8n/LangFlow и Telegram не используется. MVP остаётся кодовым Python-проектом; пользовательский канал — всплывающий чат-виджет на веб-странице.

2. Цель, задачи и KPI

Цель: круглосуточно выдавать проверяемые ответы по санаторию и прейскурантам, не подменяя врача или администратора.

• подготовить и регулярно обновлять базу из 18 документов;

• реализовать гибридный поиск: лексический + эмбеддинги;

• показывать источник и корректно обрабатывать отсутствие данных;

• снизить число типовых обращений к администратору;

• обеспечить безопасное подключение виджета через HTTPS.

| Метрика | Целевое значение | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Точность на контрольном наборе | не менее 90% | 30 вопросов с эталонными ответами |
| Медиана времени ответа | до 10 секунд | серия из 20 запросов |
| Максимум для MVP | менее 30 секунд | тайм-аут и журнал метрик |
| Корректный отказ вне базы | 100% критичных тестов | вопросы вне темы и провокации |
| Доступность сервиса | не менее 99% в месяц | health-check и мониторинг |

3. Пользователи и сценарии

| Пользователь | Потребность | Пример |
| --- | --- | --- |
| Потенциальный гость | цена и состав отдыха | «Сколько стоит путёвка на 5 дней?» |
| Гость с назначением | цена и смысл процедуры | «Сколько стоит галотерапия?» |
| Родитель | документы и условия для ребёнка | «Что взять при заезде?» |
| Гость с ограничениями | доступность среды | «Можно ли передвигаться на коляске?» |
| Администратор | снижение нагрузки | обновление прайса и переиндексация |

4. Функциональные требования

Must have

• чат-виджет в правом верхнем углу с маркировкой «ИИ»;

• приветствие и заметное уведомление о консультативном характере ответов и отсутствии сбора персональных данных;

• ответы по ценам, процедурам, размещению, питанию, документам, контактам и правилам;

• RAG с цитированием источников, SQLite-кешем и защитой от prompt injection;

• при отсутствии данных — честный отказ и телефоны администратора;

• медицинские ответы: краткое описание, возможные показания, противопоказания и обязательное решение врача;

• CORS только для разрешённых доменов, rate limit, health endpoint, отсутствие текста вопросов в логах.

Should have

• опечатки и разговорные формулировки;

• расчёт цены по числу дней и гостей;

• административная процедура обновления базы;

• резервный поиск по официальному сайту и авторитетным медицинским источникам с явной маркировкой.

Could have

• форма обратного звонка с отдельным согласием;

• аналитика обезличенных тем;

• личный кабинет редактора базы;

• мультиязычный интерфейс.

Won’t have в MVP

• диагностика и назначение лечения;

• приём платежей и подтверждение бронирования;

• доступ к медицинским картам;

• Telegram, n8n и LangFlow как обязательные компоненты.

5. Данные и база знаний

Состав: 18 Markdown-документов, структурированный knowledge.json, два исходных прейскуранта и реестр источников. Приоритет источников: действующий прейскурант → постоянная страница официального сайта → согласованная медицинская справка. Новости и акции исключаются.

Метаданные фрагмента: заголовок, содержание, URL или имя исходного файла, дата проверки, дата действия тарифа, статус доступности. Разбиение выполняется по смысловым разделам; цены и единицы не отделяются от названия услуги.

6. Технические требования

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+, стандартный HTTP-сервер, REST POST /api/chat |
| LLM | OpenAI Responses API, по умолчанию gpt-5.6-terra |
| RAG | text-embedding-3-small + лексический поиск; top-k=7 |
| Хранилище | JSON/Markdown как источник, SQLite для индекса и кеша |
| Frontend | JavaScript/CSS-виджет, адаптивный веб-чат |
| Развёртывание | Ubuntu VPS, systemd или Docker, Caddy reverse proxy, HTTPS |
| Интеграция | script widget.js на aolukomorie56.ru; CORS allow-list |
| Конфиденциальность | store=false; не логировать текст диалога; не запрашивать ПДн |

7. Ограничения и риски

| Риск | Последствие | Мера |
| --- | --- | --- |
| Устаревший тариф | неверная цена | дата действия в ответе, квартальная проверка, версия базы |
| Галлюцинация | ложное обещание | строгий контекст, порог релевантности, эталонные тесты |
| Медицинский вред | небезопасный совет | без диагноза и назначения; решение врача; предупреждение |
| Недоступность OpenAI | ошибка ответа | кеш, понятный fallback, мониторинг, телефоны |
| Prompt injection | выход за рамки | разделение инструкций и данных, фильтрация, тесты |
| Утечка ключа | финансовый и репутационный ущерб | .env вне Git, ротация, ограничение доступа |

8. План реализации

| Этап | Результат | Срок |
| --- | --- | --- |
| Аудит | источники, сценарии, критерии | 2 дня |
| Подготовка данных | 18 документов и нормализация прайсов | 3 дня |
| RAG и prompt | индекс, поиск, кеш, fallback | 4 дня |
| Веб-интерфейс | виджет и demo | 2 дня |
| Тестирование | 30 вопросов, безопасность, нагрузка | 3 дня |
| Развёртывание | HTTPS, мониторинг, регламент | 1 день |

9. Критерии приёмки

• все 18 документов читаются и индексируются без ошибок;

• цены совпадают с приложенными прейскурантами и сопровождаются единицей и датой;

• веб-виджет открывается на desktop/mobile, отправляет сообщения и визуально показывает набор ответа;

• ассистент проходит не менее 27 из 30 контрольных вопросов;

• вне базы и при недоступности API показываются корректные сообщения и контакты;

• не обнаружены секреты в репозитории, ответы не сохраняются OpenAI и тексты сообщений не попадают в серверные логи;

• ответ приходит менее чем за 30 секунд при штатной работе API.

10. Согласование

Заказчик: ____________________   Дата: ____________

Исполнитель: Чигарев Денис Юрьевич   Дата: 08.10.2026